Messaggio municipale all’Assemblea comunale del 12 aprile 2007

Trattanda no. 2

Alluvione del 3 ottobre 2006

Interventi di ripristino

Stanziamento di un credito di fr. 1'485'000.-

Credito lordo 			fr. 1'485'000.-

Sussidi federali e cantonali 	fr.    842'000.-

Costo netto Comune 		fr.    643'000.-

Esame e decisione

Introduzione / eventi

Martedì 3 ottobre 2006 la zona nord del nostro comune è stata investita da piogge di intensità straordinaria; per i dettagli sull’evento dal punto di vista meteorologico è possibile consultare la relazione allestita dall’Ufficio forestale cantonale e dallo studio abbaco SA di Lostallo, pg. 1,2,3 presso la cancelleria comunale. La massa d’acqua della Moesa e dei torrenti laterali ha causato diversi danni, non mettendo comunque in pericolo l’incolumità delle persone; in sintesi i danni accertati nei giorni seguenti l’alluvione:

- Argini Moesa Cebia – Purlingheni: danneggiamenti a briglie e argini, spostamenti significativi di scogliere e massi.

- Destabilizzazione pendio laterale Val d’Anzòn.

- Canalizzazione Cebia – Ri de Quadinéi: asportazione di ca. 150 ml di condotta.

- Ponticelli Penisckèla, Saléc e Cet: asportati.

- Ponti Curìl, dissabbiatore San Bernardino, Manzéi, Geira: parzialmente danneggiati o invasi da materiale.

- Fuoriuscita di materiale dai riali di Lant e Seda con conseguente riempimento dei bacini di ritenzione.

- Riempimento completo del bacino di ritenzione Ri d’Anzòn a Danc.

- Strade forestali Casclei – Sei e Frach – Isola - Pignèla: danni al fondo e scoscendimenti.

- Strada Cebia (su argine): fortemente danneggiata.

- Fuoriuscita di materiale su terreni agricoli in particolare nella zona di Pian San Giacomo

- Invasione di acqua e materiale terroso in alcuni impianti comunali.

Dopo aver verificato, anche tramite specialisti, come i danni subiti non comportavano la creazione di un pericolo immediato, il Municipio ha provveduto ad interventi di assicurazione di situazioni precarie in attesa dell’allestimento di progetti generali, coordinati dall’Ufficio Tecnico Cantonale, sezione arginature, e dall’Ufficio forestale dei Grigioni, Regione Grigioni centrale / Moesano.

Tipo di progetti / stime dei costi e modalità di sussidiamento

I due progetti globali principali (arginature e forestale) sono inclusi in crediti quadro federali speciali riservati a danni per il maltempo (compreso i danni registrati in Calanca); da qui anche la procedura di accettazione e sussidiamento relativamente anomale che l’intero iter ci porta a seguire. Si tratta in sintesi di approvare i crediti quadro, affinare i progetti in fase di esecuzione e inviare le liquidazioni per il sussidiamento vero e proprio da parte delle istanze federali e cantonali. I dati relativi ai costi ed ai sussidi sono quindi da intendere come stime, anche se sicuramente non si distanzieranno molto dai conteggi finali veri e propri.

Descrizione interventi e costi previsti

Progetto forestale danni maltempo

Infrastrutture

Strada forestale Frach, risanamento 			fr.  90'000.-

Franamento zona Isola su strada forestale		fr.  20'000.-

Strada forestale Pignèla, risanamento			fr.  20'000.-

Strada forestale Cascléi, nuovo muro sostegno		fr.150'000.-

totale infrastrutture 		fr.280'000.-

Opere di protezione

Val d’Anzòn, stabilizzazione piede pendio 		fr.280'000.-

Totale interventi forestali				fr.560'000.-

Progetto Ufficio Tecnico cantonale

Moesa Cebia – Biseu

Sono previsti spostamenti di materiale depositatosi (ca. 3'000 m3) per poter garantire una riprofilatura del letto della Moesa; ciò implica anche il riposizionamento di scogliere e massi già presenti in zona. Si prevede inoltre la formazione di due nuove briglie in blocchi posati parzialmente nel calcestruzzo, la sistemazione di parti di riparo laterale ormai erose ed il rifacimento di alcuni speroni. È inoltre prevista una nuova scala per i pesci nelle immediate vicinanze di Buscchìt.

I costi totali stimati per questi interventi risultano essere di fr. 700'000.-.

Val d’Anzòn

Sono previsti interventi di ripristino e consolidamento di ripari danneggiati per un importo stimato di fr. 50'000.-

Il totale dei costi per il progetto “Ufficio tecnico cantonale” (committente è comunque il Comune) risulta pertanto essere di fr. 750'000.-.

Progetto prettamente comunale

Interventi eseguiti

Dal giorno dell’alluvione il Municipio ha preso alcune misure ed ha disposto interventi ritenuti urgenti che andrebbero ora coperti con lo stanziamento del credito quadro proposto.

In sintesi sono stati spesi ca. fr. 60'000.- per

- pulizia strade e pozzetti da fanghi e detriti

- pulizia alvei riali

- riempimenti e riparazioni immediate strade

- asportazione materiale da stazioni di pompaggio e fognature

- riparazione sistemi di pompaggio e comandi

Interventi da eseguire

Sono inoltre da eseguire una serie di interventi, quali:

- ricostruzione ponte Penischkèla 	fr. 25'000.-.

- ricostruzione ponte Giasum - Cet 	fr. 10'000.-

- revisione  messa a punto quadri

elettrici pompe Salec 			fr. 13'000.-.

- rifacimento strada argine Cebia 	fr. 22'000.-

- rifacimento canalizzazione asportata

Cebia – Ri de Quadinei		fr. 40'000.-

- imprevisti / altro 			fr.   5'000.-

Totale opere da eseguire  		fr.115'000.-

Il totale delle opere prettamente comunali risulta pertanto essere di fr. 175'000.-

Sussidiamento

- Per le opere prettamente comunali non è previsto alcun sussidio

- Per le opere denominate “Ufficio tecnico cantonale” il grado di sussidiamento esatto verrà determinato solo dopo l’inoltro della liquidazione. Da parte del Cantone ci è stato assicurato un sussidiamento minimo del 60 % (40 CH e 20 GR); non è però escluso un sussidiamento che possa raggiungere l’80 % (60 CH e 20 GR).

- Le opere forestali per infrastrutture sono sussidiate con un tasso minimo del 60%, mentre le opere di protezione dovrebbero poter usufruire di un grado di sussidiamento dell’80%.

Nella susseguente tabella si tiene conto di un sussidiamento minimo prevedibile alfine di poter dare un’indicazione attendibile sui costi residui massimi.

Riassunto costi e sussidi

Programma interventi

È intenzione del Municipio e degli enti sussidianti provvedere al più presto alla messa in opera degli interventi citati; andrà naturalmente prestata attenzione anche alla necessità di intervenire nella Moesa e nei torrenti nei momenti in cui vi siano prevedibilmente meno afflussi

Conclusione

Il Municipio ed il Consiglio comunale raccomandano all’Assemblea comunale lo stanziamento del credito proposto alfine di poter risanare al più presto la situazione e aumentare così la sicurezza e l’agibilità sul territorio del nostro Comune.

Trattanda no. 3

Pianificazione locale  - revisione parziale

Nomina di tre membri della commissione di pianificazione

Gli strumenti pianificatori comunali necessitando di alcuni aggiornamenti. In sintesi si tratta di ridefinire le zone di pericolo ed il limite del bosco, così come la revisione/ampliamento di zone destinate ad edifici e impianti pubblici; il tutto per permettere la formazione di nuovi centri comunali per la raccolta rifiuti o comunque da destinare ad aree di utilizzo pubblico. Andrà inoltre prevista una revisione totale della Legge edilizia comunale considerando le imposizioni date dalla nuova legislazione cantonale in materia di Pianificazione del territorio. Prendendo l’occasione di questi interventi è intenzione del Municipio provvedere all’integrazione di concetti pianificatori già eseguiti e di procedere ai relativi adattamenti.

In base alla Legge edilizia in vigore l’Assemblea comunale è competente per nominare la Commissione di Pianificazione: il Municipio propone la nomina di tre membri ai quali saranno affiancati il Sindaco ed il Capodicastero territorio. Non appena definiti i dettagli del lavoro descritto si allestirà un preventivo per la richiesta dei relativi crediti.

Mesocco, 4 aprile 2007

MUNICIPIO DI MESOCCO

Il Sindaco: F. Bertossa

Il Segretario: G. Cereghetti